- 潮湘水许决字〔2023〕17号

- 潮州市湘桥区水务局准予行政许可决定书

- （韩江新城消防站建设项目水土保持方案）

潮州市政府项目建设中心：

你单位报来的关于韩江新城消防站建设项目水土保持方案行政许可申请及相关材料收悉。我局委托市水利水电技术中心对你单位提交的水土保持方案等申请材料进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。现根据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》等法律法规以及水土保持有关技术规范和标准及审查意见，我局做出行政许可决定如下：

一、基本同意该水土保持方案

- 项目位于潮州市湘桥区意溪镇意工路与东扬路交界处西南侧YXDJ3-1地块(规划地块编码D02-01-04A)。工程总用地面积 0.84hm2，其中永久占地面积0.79hm2，临时占地面积0.05hm2。建设内容主要包括：大中队执勤楼（4层）、训练塔（7层）、通信室（1层），社会化消防宣传培训点及公寓住房（共12层），训练跑道、沙池、篮球场、大门及围墙、建筑装饰和安装工程、室外环境配套工程、场地处理工程等。项目总挖方5520m3，总填方为21760m3，总借方为16239m3，调运方2296m3，借方采用外购解决，无余方。项目建设动态总投资为5968万元，其中土建投资4189.6万元，项目建设资金由上级和本级财政解决。项目已于2022年3月14日开工，计划2023年5月底完工，总工期约15个月。

二、水土保持方案总体意见

- （一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为0.84hm2。

- （二）同意水土流失防治执行南方红壤区建设类项目一级标准。

- （三）基本同意设计水平年为 2023年。水土流失防治目标为：水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率14%。

- （四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。同意工程水土流失防治分区分为建筑物区、道路广场区、绿化工程区、临时道路区4个防治分区。要求防治分区落实好相应水土流失防治措施。

- （五）基本同意该项目需缴纳水土保持补偿费5073元。

- 三、有关工作要求

- （一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门及各参建单位。招投标文件和施工合同应明确水土流失防治的职责，督促落实好防治措施。组织开展水土保持宣传和知识培训，提高施工单位和人员的水土保持意识。

- （二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入日常管理工作，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

- （三）做好水土保持工程的后续设计工作。水土保持工程的初步设计和施工图设计应与主体工程设计同步开展。生产建设项目主管部门或者审查机构在审查、审批初步设计和施工图设计时，应当同时审查水土保持设施设计内容并征求我局的意见。

- （四）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序安排上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少植被破坏和土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。施工结束后，应及时恢复迹地植被。

- （五）依法落实水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。

- （六）做好水土保持施工监理工作，确保水土保持工程进度和建设质量。

- （七）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

- （八）项目在竣工验收和投产使用前，你单位应依照有关法规等的规定对水土保持设施进行自主验收，并及时办理水土保持设施验收备案手续。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

- （九）配合做好监督检查工作。我局及上级有关水行政主管部门将对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应配合做好相关工作。

- （十）请按时一次性缴纳水土保持补偿费。

- （十一）其他具体意见详见附件。

- 附件：《关于报送韩江新城消防站建设项目水土保持方案报告表审查意见的函》（潮水技术2023〕3号）

- 潮州市湘桥区水务局

- 2023年5月8日

- 抄报：潮州市水务局