- 2023-2025年潮州市湘桥区老旧小区改造项目社会稳定风险评估公众参与信息公示

依据《重大行政决策程序暂行条例》（中华人民共和国国务院令第713号）、《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点[2012]1095号）等相关规定，由广东柏筑工程管理咨询有限公司对《2023-2025年潮州市湘桥区老旧小区改造项目》进行社会稳定风险评估工作。现对项目主要内容及项目社会稳定风险分析报告分析结果予以评估前公示。

- 一、项目基本信息

1、项目名称：2023-2025年潮州市湘桥区老旧小区改造项目。

2、项目建设单位：潮州市湘桥区住房和城乡建设局。

3、项目社会稳定风险评估报告编制单位：广东柏筑工程管理咨询有限公司。

4、项目基本情况：

项目共涉及太平街道、西新街道、城西街道、桥东街道、凤新街道等5个街道84个小区，楼栋数434栋、户数9503户、改造建筑面积约63.65万平方米。以水、气、电、路基础设施等根本性、安全性问题为改造重点，因地制宜适当兼顾完善提升类改造，建设内容主要包括雨污分流改造、供水管网改造、燃气设施改造、供配电设施改造、架空三线整治（落地）、小区道路整治、停车设施整治、交通组织优化、垃圾分类与环卫设施改造、楼梯公共部位改造、照明设施改造、公共空间改造、绿化环境整治、建筑外立面整治、无障碍及适老化设施改造、服务设施提升等其他改造内容。估算总投资为20880.50万元，其中建筑安装工程费17722.78万元。根据项目规模、工程特点及前期筹备情况，项目建设期为2023年1月至2025年12月，共36个月。

- 二、项目社会稳定风险分析报告分析及其结论

- 1、项目风险因素

根据《社会稳定风险分析报告社会稳定风险分析报告》，项目的主要风险因素为：①立项、建设过程中公众参与、②违建拆除、③大气污染物排放、④噪声及振动影响、⑤施工方案、⑥文明施工和质量管理、⑦社会稳定风险管理体系、⑧对周边交通的影响、⑨施工安全、安全卫生与职业健康、⑩社会治安和公共安全、⑪媒体舆论导向及其影响。

- 2、主要风险防范和化解措施

- 根据上述可能存在的社会稳定风险因素，拟采取风险防范和化解的措施主要如下：

- （1）在前期现状摸查过程中，联合街道、居委认真将违章乱搭乱建情况掌握清楚，纳入到改造内容。在开工实施前，进一步摸排查，结合改造方案张贴拆除违章公告，交由街道、居委联合执法、做工作，将违章搭建拆除，为空间活化及改造提升奠定扎实基础。

- （2）严格按相关环保相关规定，采取相关措施降低施工养成及管道开挖产生的臭气对周边居民的影响，减少对环境造成影响。

- （3）尽量选用低噪声的施工机械和工艺，控制机械作业时间，有效抑制噪音、振动对居民生活干扰。

- （4）加强施工组织管理，做好施工工期计划，在合理范围内尽量压缩工期以减少对居民生活影响。

- （5）构建社会稳定风险管理体系，建立风险联防机制；制定各级各类突发事件应急预案。

- （6）做好施工交通组织管理，合理规划施工期间交通流线，尽量减少对周边居民日常出行影响。

- （7）严格做好文明施工，规范施工安全管理，做好施工围挡、安全警示等，确保施工过程中的施工安全，同时应加强施工过程中的安全卫生管理及卫生防疫工作。

- （8）加强技术管理，选择技术成熟、先进、适用、可靠的施工技术方案，切实做好文明施工及质量管理；同时，强化施工队伍建设、流动人口管理，确保社会治安和公共安全。

- （9）加强项目正面宣传，全面、及时地公开信息，营造良好社会舆论环境。

- 3、分析报告结论

本项目在充分落实风险处置措施后，项目为低风险项目。

- 三、公众参与方式

您对本项目的意见或建议，公示时间为即日起3日内，通过电话、传真、邮件、信件等方式反馈给我们。您的意见和建议将对本项目建设具有积极的意义。在此，对您的积极参与，我们由衷地表示感谢！

- 1、建设单位：

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

联系人：黄工

电话：0768-2217513

E-mail：xqjsfcg@163.com

- 2、项目社会稳定风险评估单位：

单位名称：广东柏筑工程管理咨询有限公司

联系人：林工

电话：0754-87258678

mail：2790743855@QQ.com

潮州市湘桥区住房和城乡建设局

广东柏筑工程管理咨询有限公司

2022年10月20日