- 潮湘水许决字〔2023〕2号

- 潮州市湘桥区水务局准予行政许可决定书

- （湘桥区铁铺瓷泥产业转移园水土保持方案）

广东瀛洲控股集团有限公司：

你公司报来的《生产建设项目水土保持方案行政许可申请表》及相关材料收悉。现根据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》等法律法规以及水土保持有关技术规范和标准，我局做出准予许可决定，具体如下：

一、基本同意该水土保持方案

- 本项目位于潮州市湘桥区铁铺镇铁汫公路南侧仙岩村，为新建项目。项目场地平整面积为565.04亩，配套新建7条道路共计3.8km，道路等级为城市支路、城市次干路，红线宽度12m、20m，设计速度30km/h。工程总占地面积38.50hm2，其中永久占地37.67hm2，临时占地0.83hm2。工程土石方挖方总量为95.31万m3；填方总量为95.99万m3；借方总量为8.86万m3，拟从合法供应商处外购获得；弃方总量8.18万m3，拟全部运至本项目南地块弃土场区堆放。工程计划于2022年12月动工，2024年1月完工，总工期14个月。工程估算总投资40322.92万元，其中土建投资14955.16万元。

二、水土保持方案总体意见

- （一）基本同意水土流失防治责任范围的界定，该工程总占地面积为38.50hm2。

- （二）基本同意水土流失防治标准执行等级为南方红壤区建设类项目一级标准。

- （三）基本同意同意方案的设计水平年为2024年，同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治力度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率18%。

- （四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。同意项目划分为场地平整区、道路工程区、桥梁工程区、边坡防护区、设施建设区、弃土场区6个防治分区。要求防治分区落实好相应水土流失防治措施。

- （五）基本同意水土保持补偿费为230991.6元（按0.6元每平方米标准，项目应缴纳水土保持补偿费面积共384986平方米）。根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》（粤发改价格〔2016〕180号）规定，该项目免征地方收入水土保持补偿费207892.4元，征收区级代收上缴中央的水土保持补偿费23099.2元。

- 三、有关工作要求

- （一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门及各参建单位。招投标文件和施工合同应明确水土流失防治的职责，督促落实好防治措施。组织开展水土保持宣传和知识培训，提高施工单位和人员的水土保持意识。

- （二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入日常管理工作，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

- （三）做好水土保持工程的后续设计工作。水土保持工程的初步设计和施工图设计应与主体工程设计同步开展。生产建设项目主管部门或者审查机构在审查、审批初步设计和施工图设计时，应当同时审查水土保持设施设计内容并征求我局的意见。

- （四）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序安排上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少植被破坏和土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。施工结束后，应及时恢复迹地植被。建设过程中产生的土方应综合利用；无法综合利用需弃置的，应堆放在法规规定允许堆放的区域，落实防护措施，防止弃渣不当造成水污染和水土流失危害。

- （五）依法落实水土保持监测工作。落实好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，及时向我局提交监测报告。

- （六）做好水土保持施工监理工作，确保水土保持工程进度和建设质量。

- （七）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

- （八）项目在竣工验收和投产使用前，你公司应依照有关法规等的规定对水土保持设施进行自主验收，并及时办理水土保持设施验收备案手续。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

- （九）落实定期报告制度。按照有关法规的规定，项目开工建设后十五个工作日内向我局书面报告开工信息。

- （十）配合做好监督检查工作。我局及上级有关水行政主管部门将对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应配合做好相关工作。

- （十一）请按时一次性缴纳水土保持补偿费。

- 附件：《关于报送湘桥区铁铺瓷泥产业转移园水土保持方案报告书审查意见的函 》（潮水技术[2022]44号）

- 潮州市湘桥区水务局

- 2023年1月16日

- 抄报：潮州市水务局